## Total: 117

Construccion De Drenaje (Calle Sin

Nombre) 020 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

El Escobal (Tercera Manzana de San Miguel)

San Felipe los

Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información General del Proyecto** | | | | | | | | | | | | | | **Avance Financiero** | | | | | | | | | | **Avance Físico** | | | |  |
| **Clave del Proyecto** | **Nombre del Proyecto** | **Número de Proyecto** | **Entidad** | **Municipio** | **Localidad** | **Ámbito** | **Tipo de Recurso** | **Programa Fondo Convenio** | **Programa Fondo Convenio - Específico** | **Ramo** | **Institución Ejecutora** | **Tipo de Proyecto** | **Estatus** | **Ciclo Recurso** | **Presupuesto** | **Modificado** | **Recaudado (Ministrado)** | **Comprometido** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **% Avance** | **Reintegro** | **Unidad de Medida** | **Población** | **Avance Anual** | **ance Acumu** | **Observaciones** |
| MIC00130200145901 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Agua y saneamiento

En



Ejecución 2015 $91,934 $432,606 $432,606 $432,606 $125,893 $125,893 $125,893 29.10 $0 Metros Cuadrados 350 50.00 25.00 Financiera: Zitácuaro / Física: / Registro: -

Rehabilitacion En Jardin De Niños

MIC00140400438108

Pablo Picasso 798 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Construccion De Aula, Sanitarios Y



MIC00140400438531

Fosa Septica, Telebachillerato 198 1180 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Alzati (Colonia Nueva)

Ignacio López Rayón (Coyota Primera Manzana)

Rural

Rural

Aportaciones

Federales

Aportaciones Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $1,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

En

Ejecución 2015 $390,000 $47,360 $47,360 $47,360 $47,360 $47,360 $47,360 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Terminacion De Aula,

MIC00140400438727

Telebachillerato 1181 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco)



Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $188,080 $8,100 $8,100 $8,100 $8,100 $8,100 $8,100 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Aula,

MIC00140400439263

Telebachillerato 1182 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Rehabilitacion De Drenaje, Agua

Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco)

Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $268,627 $46,716 $46,716 $46,716 $46,716 $46,716 $46,716 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00140400447376

MIC00140400447465

MIC00140400447815

MIC00140400447908

Potable Y Pavimento De Concreto Hidraulico

Rehabilitacion De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidraulico

Rehabilitacion De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidraulico

Rehabilitacion De Drenaje, Agua Potable Y Pavimento De Concreto Hidraulico

1183 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

1102 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones



Federales

1100 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones



Federales

1184 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones



Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $2,417,405 $1,273,837 $1,273,837 $1,273,837 $1,273,837 $1,273,837 $1,273,837 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

2015 $2,455,427 $28,851 $28,851 $28,851 $28,851 $28,851 $28,851 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

2015 $2,008,455 $109,765 $109,765 $109,765 $109,765 $109,765 $109,765 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

2015 $2,250,420 $1,391,972 $1,391,972 $1,391,972 $1,391,972 $1,391,972 $1,391,972 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Introduccion De Drenaje Y Pavimento

MIC00140400448030

Asfaltico 1185 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $1,301,672 $87,270 $87,270 $87,270 $87,270 $87,270 $87,270 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00140400448417 Construccion De Alumbrado Publico 940 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $903,054 $76,061 $76,061 $76,061 $76,061 $76,061 $76,061 100.00 $0 Metros Cuadrados 0 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300550021 Construcción De Pavimento 1219 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPAL Urbanización En Ejecución

2015 $813,000 $812,913 $812,913 $812,913 $812,913 $812,913 $812,913 100.00 $0 Metros lineales 900 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Construcción De Drenaje, (Agua

MIC00150300559319

Potable Y Pavimento Hidraulico) 1234 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

San Felipe los MIC00150300559487 Construcción De Agua Potable

Aportaciones Federales

Aportaciones

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

33-Aportaciones Federales para

En

Ejecución 2015 $121,306 $120,488 $120,488 $120,488 $120,488 $120,488 $120,488 100.00 $0 Metros lineales 156 0.00 100.00

En

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

(Pavimento Hidraulico) 1254 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Alzati (Colonia

Nueva)

San Felipe los



Rural

Federales

Territoriales del Distrito

Federal

I004 FAIS Municipal y de

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Agua y saneamiento

Ejecución 2015 $612,015 $631,949 $631,949 $631,949 $631,949 $631,949 $631,949 100.00 $0 Metros lineales 1,000 0.00 100.00

siguiente nivel.

MIC00150300559529 Equipamiento De Pozo Profundo 1256 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

MIC00150300559561 Construcción De Drenaje, (Agua

Alzati (Colonia Nueva)

San Felipe los

Rural Aportaciones

Federales

Aportaciones

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

33-Aportaciones Federales para

MUNICIPIO DE ZITACUARO Agua y saneamiento En Ejecución

En

2015 $645,581 $645,580 $645,580 $645,580 $645,580 $645,580 $645,580 100.00 $0 Equipamiento 120 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

Potable Y Pavimento Hidraulico) 1257 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Alzati (Colonia

Nueva)

Rural

Federales

Territoriales del Distrito Federal

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Agua y saneamiento

Ejecución 2015 $975,600 $975,504 $975,504 $975,504 $975,504 $975,504 $975,504 100.00 $0 Metros lineales 2,000 0.00 100.00

siguiente nivel.

Construccion De Drenaje, (Agua

MIC00150300559602

Potable Y Pavimento Hidraulico) 1263 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

San Miguel Chichimequillas Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $852,317 $835,215 $835,215 $835,215 $835,215 $835,215 $835,215 100.00 $0 Metros lineales 1,550 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Drenaje, (Agua

MIC00150300559714

Potable Y Pavimento Asfaltico) 1268 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $1,615,122 $1,615,038 $1,615,038 $1,615,038 $1,615,038 $1,615,038 $1,615,038 100.00 $0 Metros lineales 2,000 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Federal

**P**

I004 FAIS Municipal y de

# RELIMINAR

Construcción De Agua Potable

MIC00150300559768

(Pavimento Asfaltico) 1270 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Timbineo los

Contreras Rural

Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Agua y saneamiento

En

Ejecución

2015 $1,351,272 $1,351,220 $1,351,220 $1,351,220 $1,351,220 $1,351,220 $1,351,220 100.00 $0 Metros lineales 450 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300559832 Construcción De Agua Potable

(Pavimento Asfaltico)

1274 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Zirahuato de los Bernal

Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Agua y saneamiento

En Ejecución

2015 $1,530,052 $1,530,041 $1,530,041 $1,530,041 $1,530,041 $1,530,041 $1,530,041 100.00 $0 Metros lineales 1,100 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300559888 Ampliacion De Clinica 1275 Michoacán de Ocampo Zitácuaro La Encarnación Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Salud En

Ejecución

2015 $219,320 $236,982 $236,982 $236,982 $236,982 $236,982 $236,982 100.00 $0 Equipamiento 480 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Rehabilitacion Y Equipamiento

MIC00150300560317

Dispensario Medico 1277 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Valle Verde Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Salud

En

Ejecución 2015 $195,000 $95,200 $95,200 $95,200 $95,200 $95,200 $95,200 100.00 $0 Lote 450 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300560365 Equipamiento De Unidad Medica 1279 Michoacán de Ocampo Zitácuaro El Aguacate Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Salud En

Ejecución

2015 $135,200 $135,200 $135,200 $135,200 $135,200 $135,200 $135,200 100.00 $0 Equipamiento 410 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300560504 Equipamiento De Dispensario Medico 1278 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Río de Guadalupe

(Cuarta Manzana de Rural Aportaciones

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones

33-Aportaciones Federales para

MUNICIPIO DE ZITACUARO Salud En

2015 $95,200 $95,200 $95,200 $95,200 $95,200 $95,200 $95,200 100.00 $0 Equipamiento 355 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

MIC00150300560562 Equipamiento De Dispensario Medico 1280 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Crescencio

Morales)

El Campamento (Sexta Manzana de Nicolás Romero)

Federales

Rural Aportaciones

Federales

Territoriales del Distrito

Federal

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



Entidades Federativas y Municipios

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Ejecución

MUNICIPIO DE ZITACUARO Salud En

Ejecución

siguiente nivel.

2015 $95,200 $107,123 $107,123 $107,123 $107,123 $107,123 $107,123 100.00 $0 Equipamiento 385 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300560629 Equipamiento De Unidad Medica 1281 Michoacán de Ocampo Zitácuaro San Miguel

Chichimequillas

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Salud En

Ejecución

2015 $135,200 $135,200 $135,200 $135,200 $135,200 $135,200 $135,200 100.00 $0 Equipamiento 425 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Mejoramiento De Aula, Escuela

MIC00150300560715

Primaria Amado Nervo 1282 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $64,520 $63,885 $63,885 $63,885 $63,885 $63,885 $63,885 100.00 $0 Lote 285 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Mejoramiento De Aula, Escuela

MIC00150300560778

Primaria Miguel Hidalgo, 1283 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Aputzio de Juárez

(Santa María) Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $64,520 $58,703 $58,703 $58,703 $58,703 $58,703 $58,703 100.00 $0 Lote 78 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Aulas Escuela

MIC00150300560832

Primaria Melchor Ocampo 1284 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Dos Ríos

(Barbechos) Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $347,500 $347,390 $347,390 $347,390 $347,390 $347,390 $347,390 100.00 $0 Lote 98 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Mejoramiento De Aula, Jardin De

MIC00150300561034

Niños Mikolansky 1288 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Crescencio Morales

(San Mateo) Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $79,910 $79,834 $79,834 $79,834 $79,834 $79,834 $79,834 100.00 $0 Lote 45 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300561071 Mejoramiento De Aula, Escuela

Macho de Agua

(Quinta Manzana de Rural Aportaciones

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones

33-Aportaciones Federales para En

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

Telesecundaria 20 De Noviembre 1289 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Crescencio Morales)

Federales

Territoriales del Distrito Federal

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

Ejecución 2015 $53,404 $53,381 $53,381 $53,381 $53,381 $53,381 $53,381 100.00 $0 Lote 97 0.00 100.00

siguiente nivel.

MIC00150300561207 Mejoramiento De Aula, Escuela

Donaciano Ojeda



(Primera y Segunda Rural Aportaciones

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones

33-Aportaciones Federales para En

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

Primaria Lazaro Cardenas 1291 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Manzana San Francisco)

Federales

Territoriales del Distrito Federal

Entidades Federativas y Municipios municipio de zitacuaro Educación

Ejecución 2015 $82,000 $9,420 $9,420 $9,420 $9,420 $9,420 $9,420 100.00 $0 Lote 101 0.00 10.00

siguiente nivel.

Mejoramiento De Aula, Escuela

MIC00150300565145

Primaria 1292 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Donaciano Ojeda (Primera y Segunda Manzana San Francisco)



Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $130,000 $125,609 $125,609 $125,609 $125,609 $125,609 $125,609 100.00 $0 Lote 45 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Mejoramiento De Aula, Escuela

MIC00150300565159

Primaria Revolucion 1293 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Francisco Serrato

(San Bartolo) Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $52,300 $52,300 $52,300 $52,300 $52,300 $52,300 $52,300 100.00 $0 Lote 42 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Aulas,

MIC00150300565177

Telebachillerato 193 1296 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $217,586 $217,567 $217,567 $217,567 $217,567 $217,567 $217,567 100.00 $0 Lote 136 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300565202 Mejoramiento Escolar 1310 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Aputzio de Juárez

(Santa María)

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $45,000 $44,999 $44,999 $44,999 $44,999 $44,999 $44,999 100.00 $0 Lote 446 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Total: 117

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información General del Proyecto** | | | | | | | | | | | | | | **Avance Financiero** | | | | | | | | | | **Avance Físico** | | | |  |
| **Clave del Proyecto** | **Nombre del Proyecto** | **Número de Proyecto** | **Entidad** | **Municipio** | **Localidad** | **Ámbito** | **Tipo de Recurso** | **Programa Fondo Convenio** | **Programa Fondo Convenio - Específico** | **Ramo** | **Institución Ejecutora** | **Tipo de Proyecto** | **Estatus** | **Ciclo Recurso** | **Presupuesto** | **Modificado** | **Recaudado (Ministrado)** | **Comprometido** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **% Avance** | **Reintegro** | **Unidad de Medida** | **Población** | **Avance Anual** | **ance Acumu** | **Observaciones** |
| MIC00130200145901 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Construccion De Drenaje (Calle Sin

Nombre) 020 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

El Escobal (Tercera Manzana de San Miguel)

Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Agua y saneamiento

En



Ejecución 2015 $91,934 $432,606 $432,606 $432,606 $125,893 $125,893 $125,893 29.10 $0 Metros Cuadrados 350 50.00 25.00 Financiera: Zitácuaro / Física: / Registro: -

MIC00150300565247 Mejoramiento Escolar 1311 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Carpinteros Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $7,500 $7,410 $7,410 $7,410 $7,410 $7,410 $7,410 100.00 $0 Lote 132 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300565291 Mejoramiento Escolar 1312 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $32,500 $33,498 $33,498 $33,498 $33,498 $33,498 $33,498 100.00 $0 Lote 541 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300565317 Mejoramiento Escolar 1313 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Crescencio Morales Rural Aportaciones

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones

33-Aportaciones Federales para En

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

(San Mateo)

Federales

Territoriales del Distrito Federal

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

Ejecución 2015 $80,000 $79,867 $79,867 $79,867 $79,867 $79,867 $79,867 100.00 $0 Lote 933 0.00 100.00

siguiente nivel.

MIC00150300565396 Mejoramiento Escolar 1315 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Donaciano Ojeda



(Primera y Segunda Rural Aportaciones

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones

33-Aportaciones Federales para En

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

Manzana San Francisco)



Federales

Territoriales del Distrito Federal

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

Ejecución 2015 $30,000 $29,683 $29,683 $29,683 $29,683 $29,683 $29,683 100.00 $0 Lote 627 0.00 100.00

siguiente nivel.

MIC00150300565453 Mejoramiento Escolar 1316 Michoacán de Ocampo Zitácuaro El Aguacate Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $2,500 $2,496 $2,496 $2,496 $2,496 $2,496 $2,496 100.00 $0 Lote 108 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300565518 Mejoramiento Escolar 1318 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Francisco Serrato

(San Bartolo)

Ignacio López

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $20,000 $19,828 $19,828 $19,828 $19,828 $19,828 $19,828 100.00 $0 Lote 400 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300565825 Mejoramiento Escolar 1320 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Rayón (Coyota Primera Manzana)

Rural Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $20,000 $19,779 $19,779 $19,779 $19,779 $19,779 $19,779 100.00 $0 Lote 375 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300565891 Mejoramiento Escolar 1321 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Manzanillos

(Primera Manzana)

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $15,000 $14,958 $14,958 $14,958 $14,958 $14,958 $14,958 100.00 $0 Lote 142 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300565989 Mejoramiento Escolar 1323 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Ocurio Rural Aportaciones

Federales

San Felipe los

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $10,000 $9,992 $9,992 $9,992 $9,992 $9,992 $9,992 100.00 $0 Lote 207 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300567537 Mejoramiento Escolar 1324 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Alzati (Colonia Nueva)

Rural Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $90,000 $84,449 $84,449 $84,449 $84,449 $84,449 $84,449 100.00 $0 Lote 1,094 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300567583 Mejoramiento Escolar 1326 Michoacán de Ocampo Zitácuaro San Miguel

Chichimequillas

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $42,500 $59,289 $59,289 $59,289 $59,289 $59,289 $59,289 100.00 $0 Lote 893 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300567626 Mejoramiento Escolar 1327 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Timbineo los

Contreras

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $12,500 $12,417 $12,417 $12,417 $12,417 $12,417 $12,417 100.00 $0 Lote 65 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300567652 Mejoramiento Escolar 1328 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Zirahuato de los

Bernal

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $20,000 $19,688 $19,688 $19,688 $19,688 $19,688 $19,688 100.00 $0 Lote 599 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Rehabilitacion De Pavimentos A Base

MIC00150300567744

De Mezcla Asfaltica 1329 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $1,655,000 $1,654,976 $1,654,976 $1,654,976 $1,654,976 $1,654,976 $1,654,976 100.00 $0 Metros Cuadrados 550 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Rehabilitacion Varios Caminos

MIC00150300567795

Rurales 1330 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $2,025,520 $2,025,509 $2,025,509 $2,025,509 $2,025,509 $2,025,509 $2,025,509 100.00 $0 Metros cúbicos 890 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300567858 Construccion De Puente 1331 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Crescencio Morales Rural Aportaciones

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones

33-Aportaciones Federales para

Transportes y En

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

Construccion De Puente Vehicular

MIC00150300567925

Paso Amarillo 1332 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

(San Mateo)

El Campamento (Sexta Manzana de Nicolás Romero)

**P**

Rural

Federales

Aportaciones Federales

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO

33-Aportaciones Federales para



Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO

vialidades

Transportes y vialidades

Ejecución 2015 $475,015 $473,442 $473,442 $473,442 $473,442 $473,442 $473,442 100.00 $0 Lote 500 0.00 100.00

En

Ejecución 2015 $452,460 $450,891 $450,891 $450,891 $450,891 $450,891 $450,891 100.00 $0 Lote 300 0.00 100.00

siguiente nivel.

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Federal

I004 FAIS Municipal y de

# RELIMINAR

MIC00150300567999 Gastos Indirectos 1333 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Cobertura

municipal

Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Otros Proyectos

En

Ejecución

2015 $2,412,059 $2,429,007 $2,429,007 $2,429,007 $2,429,007 $2,429,007 $2,429,007 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300568100 Desarrollo Institucional 1334 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Cobertura

municipal

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Otros Proyectos En Ejecución

2015 $1,608,040 $411,882 $411,882 $411,882 $411,882 $411,882 $411,882 100.00 $0 Lote 156,000 0.00 75.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300568509

Construccion De Cerco Perimetral Del

Centro De Atencion Psicopedagogica 1340 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $267,810 $267,810 $267,810 $267,810 $267,810 $267,810 $267,810 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Techumbre En Escuela

MIC00150300568587

Primaria Sixto Verduzco 1345 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $645,216 $645,216 $645,216 $645,216 $645,216 $645,216 $645,216 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Techumbre, Escuela

MIC00150300568644

Primaria 18 De Marzo. 1346 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $649,700 $649,700 $649,700 $649,700 $649,700 $649,700 $649,700 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construcción De Techumbre

MIC00150300568714

Universidad Imced 1347 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $599,456 $599,456 $599,456 $599,456 $599,456 $599,456 $599,456 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Techumbre En Escuela

MIC00150300568810

Secundaria N°3 1348 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $896,896 $896,896 $896,896 $896,896 $896,896 $896,896 $896,896 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construcción De Techumbre Esc.

MIC00150300569644

Jardín De Niños 13 De Septiembre 1349 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $185,950 $185,950 $185,950 $185,950 $185,950 $185,950 $185,950 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Techumbre Escuela

MIC00150300569728

Jardin De Niños Francisco Serrato 1350 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $125,840 $125,840 $125,840 $125,840 $125,840 $125,840 $125,840 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Techumbre Escuela

MIC00150300569775

Primaria Niños Heroes 1351 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $541,112 $541,112 $541,112 $541,112 $541,112 $541,112 $541,112 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Techumbre En La

MIC00150300569836

Escuela Primaria Francisco I. Madero 1352 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $805,376 $805,376 $805,376 $805,376 $805,376 $805,376 $805,376 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Techumbre En La

MIC00150300569890

Escuela Secundaria Tec. Samuel Ramos 1353 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación

En

Ejecución 2015 $450,453 $450,453 $450,453 $450,453 $450,453 $450,453 $450,453 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300569980 Cancha De Usos Multiples 1355 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIO DE ZITACUARO Educación En Ejecución

2015 $362,462 $362,462 $361,462 $362,462 $362,462 $362,462 $362,462 100.00 $0 Lote 0 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Ampliacion Del Centro De Desarrollo

MIC00150300571676

Comunitario D'Palermo 1370 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $774,690 $869,760 $869,760 $869,760 $869,760 $869,760 $869,760 100.00 $0 Metros Cuadrados 314 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Elementos De Sustentabilidad Centro

MIC00150300571697

De Desarrollo Comunitario D'Palermo 1371 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $84,780 $211,949 $211,949 $211,949 $211,949 $211,949 $211,949 100.00 $0 Lote 314 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Equipamiento Del Centro De

MIC00150300571738

Desarrollo Comunitario 2° Etapa 1372 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Construccion De Calle Integral Prol

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $277,854 $277,854 $277,854 $277,854 $277,854 $277,854 $277,854 100.00 $0 Lote 314 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300572009

Lago De Patzcuaro Col Lomas De Oriente

1373 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $233,696 $233,696 $233,696 $233,696 $233,696 $233,696 $233,696 100.00 $0 Metros Cuadrados 82 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Construccion De Calle Integral Calle

MIC00150300572044

Lago Azul, San Juan Zitacuaro 1374 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $496,116 $496,116 $496,116 $496,116 $496,116 $496,116 $496,116 100.00 $0 Metros Cuadrados 100 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

## Total: 117

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información General del Proyecto** | | | | | | | | | | | | | | **Avance Financiero** | | | | | | | | | | **Avance Físico** | | | |  |
| **Clave del Proyecto** | **Nombre del Proyecto** | **Número de Proyecto** | **Entidad** | **Municipio** | **Localidad** | **Ámbito** | **Tipo de Recurso** | **Programa Fondo Convenio** | **Programa Fondo Convenio - Específico** | **Ramo** | **Institución Ejecutora** | **Tipo de Proyecto** | **Estatus** | **Ciclo Recurso** | **Presupuesto** | **Modificado** | **Recaudado (Ministrado)** | **Comprometido** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **% Avance** | **Reintegro** | **Unidad de Medida** | **Población** | **Avance Anual** | **ance Acumu** | **Observaciones** |
| MIC00130200145901 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Construccion De Drenaje (Calle Sin

Nombre) 020 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

El Escobal (Tercera Manzana de San Miguel)

Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Agua y saneamiento

En



Ejecución 2015 $91,934 $432,606 $432,606 $432,606 $125,893 $125,893 $125,893 29.10 $0 Metros Cuadrados 350 50.00 25.00 Financiera: Zitácuaro / Física: / Registro: -

Construccion De Calle Integral Av

MIC00150300572127

San Juan Zitacuaro 1375 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Construccion De Calle Integral Calle

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $525,725 $525,758 $525,758 $525,758 $525,758 $525,758 $525,758 100.00 $0 Metros Cuadrados 108 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300572170

La Palma Hacia Las Antenas 4a Mza San Juan Zitacuaro

1376 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $785,746 $545,746 $545,746 $545,746 $545,746 $545,746 $545,746 100.00 $0 Metros Cuadrados 72 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300572332 Espacio Cultural 1380 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE OCAMPO Urbanización En Ejecución

2015 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 $1,800,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 135,265 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300572722 Parque Recreativo "Independencia" 1428 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $1,490,000 $398,280 $398,280 $398,280 $398,280 $398,280 $398,280 100.00 $0 Lote 7,500 0.00 75.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300572776 Parque Recreativo "Soko" 1429 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 $750,000 100.00 $0 Lote 1,400 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300573104 Construccion De Plaza Publica 1435 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Mesas de Enandio

(Cuarta Manzana)

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $450,000 $449,991 $449,991 $449,991 $449,991 $449,991 $449,991 100.00 $0 Lote 385 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Construccion De Tanque De Agua Y

MIC00150300573260

Linea De Conduccion 1436 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Construccion De Drenaje (Agua

El Tigre (Segunda Manzana de Crescencio Morales)



San Felipe los

Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $585,586 $565,841 $565,841 $565,841 $565,841 $565,841 $565,841 100.00 $0 Lote 1,047 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300573389

Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico)

Construccion De Drenaje (Agua

1437 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Alzati (Colonia Nueva)

Rural Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $480,949 $480,766 $480,766 $480,766 $480,766 $480,766 $480,766 100.00 $0 Metros lineales 300 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300576274

Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico)

Construccion De Drenaje (Agua

1439 Michoacán de Ocampo Zitácuaro San Miguel Chichimequillas

Rural Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $1,458,064 $1,477,888 $1,477,888 $1,477,888 $1,477,888 $1,477,888 $1,477,888 100.00 $0 Metros lineales 1,000 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300576474

Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico)

1440 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $2,112,556 $2,170,503 $2,170,503 $2,170,503 $2,170,503 $2,170,503 $2,170,503 100.00 $0 Metros lineales 235 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC00150300576544 Ampliacion De Alumbrado 1444 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Boca de la Cañada

(Quarta Manzana de Rural Aportaciones

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones

33-Aportaciones Federales para

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En

2015 $97,000 $97,000 $97,000 $97,000 $97,000 $97,000 $97,000 100.00 $0 Lote 450 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

Crescencio

Morales)



Federales

Territoriales del Distrito

Federal

Entidades Federativas y Municipios

Ejecución

siguiente nivel.

MIC00150300576591 Electrificacion En Mesa Grande 1445 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Aputzio de Juárez

(Santa María)

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $367,547 $367,547 $367,547 $367,547 $367,547 $367,547 $367,547 100.00 $0 Lote 63 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Electrificacion Col. Popular Santa

MIC00150300576632

Fe 1446 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización

En

Ejecución 2015 $703,288 $703,288 $703,288 $703,288 $703,288 $703,288 $703,288 100.00 $0 Lote 270 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC00150300576851 Unidad Deportiva Pueblo Nuevo 1447 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Urbanización En Ejecución

2015 $81,267 $81,267 $81,267 $81,267 $81,267 $81,267 $81,267 100.00 $0 Lote 50 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Construccion De Pavimento A Base De

MIC14130400261232

Concreto Hidrahulico 285 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Asistencia Social

En

Ejecución 2015 $932,957 $1,221,511 $1,221,511 $1,221,511 $1,221,511 $1,221,511 $1,221,511 100.00 $0 Metros Cuadrados 1,600 100.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Pavimento A Base De

MIC14130400261352

Carpeta Asfaltica 286 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Francisco Serrato

(San Bartolo) Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Asistencia Social

En

Ejecución 2015 $856,561 $34,359 $34,359 $34,359 $34,359 $34,359 $34,359 100.00 $0 Metros Cuadrados 700 100.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Pavimento A Base De

MIC14130400262451

Concreto Asfaltico 290 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Macutzio Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Asistencia Social

En

Ejecución 2015 $823,414 $18,164 $18,164 $18,164 $18,164 $18,164 $18,164 100.00 $0 Metros Cuadrados 2,200 100.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Federal

**P**

I004 FAIS Municipal y de

# RELIMINAR

Construccion De Pavimento A Base De

MIC14130400262567

Concreto Asfaltico 291 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Asistencia Social

En

Ejecución 2015 $741,073 $35,892 $35,892 $35,892 $35,892 $35,892 $35,892 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,500 100.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Construccion De Pavimento A Base De

MIC14130400262769

Concreto Asfaltico 293 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Construccion De Pavimento A Base De

Zirahuato de los

Bernal Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Asistencia Social

En

Ejecución 2015 $858,060 $35,491 $35,491 $35,491 $35,491 $35,491 $35,491 100.00 $0 Metros Cuadrados 3,200 100.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC14130400262930

MIC14130400263169

Concreto Asfaltico, Banquetas Y Guarniciones

Construccion De Pavimento A Base De Concreto Asfaltico, Banquetas Y Guarniciones

294 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

296 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

Ignacio López



las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

DIREECION DE OBRAS PUBLICAS Asistencia Social En

Ejecución

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Asistencia Social En

Ejecución

2015 $1,108,442 $100,445 $100,445 $100,445 $100,445 $100,445 $100,115 100.00 $0 Metros Cuadrados 15,000 100.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

2015 $805,045 $22,858 $22,858 $22,858 $22,858 $22,858 $22,858 100.00 $0 Metros Cuadrados 15,000 100.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC14140200329132 Rehabilitacion De Clinica 585 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

MIC14140200329159 Rehabilitacion De Dispensario Medico 587 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Rayón (Coyota Primera Manzana)

San Felipe los Alzati (Colonia Nueva)

Rural Aportaciones

Federales

Rural Aportaciones



Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Salud En

Ejecución

MUNICIPIO DE ZITACUARO Salud En

Ejecución

2015 $384,000 $60,334 $60,334 $60,334 $60,334 $60,334 $60,334 100.00 $0 Metros Cuadrados 450 100.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

2015 $483,722 $318,734 $318,734 $318,734 $318,734 $318,734 $318,734 100.00 $0 Metros Cuadrados 480 100.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC14140200331024 Construccion De Drenaje 565 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Francisco Serrato

(San Bartolo)

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $876,070 $76,613 $76,613 $76,613 $76,613 $76,613 $76,613 100.00 $0 Metros Cuadrados 150 100.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Pavimento A Base De

MIC14140200336112

Concreto Hidraulico 863 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Equipamiento En Unidad De Servicios

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO DE ZITACUARO Comunicaciones

En

Ejecución 2015 $628,558 $19,500 $19,500 $19,500 $19,500 $19,500 $19,500 100.00 $0 Metros Cuadrados 350 100.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC14140300383122

De Apoyo A La Educacion Regular, 16fua0037v

Introduccion De Drenaje, Agua

751 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO DE ZITACUARO Educación En

Ejecución

2015 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 $5,000 100.00 $0 Metros Cuadrados 155 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150100485285

Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico

Introduccion De Drenaje, Agua

1202 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Aputzio de Juárez (Santa María)

Rural Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Urbanización En Ejecución

2015 $739,700 $739,699 $739,699 $739,699 $739,699 $739,699 $739,699 100.00 $0 Metros lineales 900 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150100485677

Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico

1206 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Urbanización En Ejecución

2015 $453,726 $453,725 $453,725 $453,725 $453,725 $453,725 $453,725 100.00 $0 Metros lineales 1,200 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150100485812 Construccion De Tanque De Agua 1213 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Introduccion De Drenaje, Agua

El Tigre (Segunda Manzana de Crescencio Morales)

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $181,000 $180,908 $180,908 $180,908 $180,908 $180,908 $180,908 100.00 $0 Metros cúbicos 150 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150100486231

Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico

Introduccion De Agua Potable Y

1214 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Urbanización En Ejecución

2015 $991,100 $991,704 $991,704 $991,704 $991,704 $991,704 $991,704 100.00 $0 Metros lineales 1,000 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150100488336

Pavimento A Base De Concreto Hidraulico

1227 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Francisco Serrato (San Bartolo)

Rural Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $728,520 $712,603 $712,603 $712,603 $712,603 $712,603 $712,603 100.00 $0 Metros lineales 1,000 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

Introduccion De Drenaje, Agua

MIC15150100488396

Potable Y Pavimento Asflatico 1230 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $801,120 $789,236 $789,236 $789,236 $789,236 $789,236 $789,236 100.00 $0 Metros lineales 1,200 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Introduccion De Agua Potable A Base

MIC15150100489242

De Concreto Hidraulico 1241 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Manzanillos

(Primera Manzana) Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $953,000 $941,850 $941,850 $941,850 $941,850 $941,850 $941,850 100.00 $0 Metros lineales 1,000 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Linea De Conduccion

MIC15150100489427

De Agua Potable 1249 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Ocurio Rural

Construccion De Drenaje, Agua

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

I004 FAIS Municipal y de



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $185,907 $185,831 $185,831 $185,831 $185,831 $185,831 $185,831 100.00 $0 Metros lineales 650 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC15150100491180

Potable Y Pavimento A Base De Concreto Hidraulico

1259 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

las Demarcaciones

Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $975,601 $975,560 $975,560 $975,560 $975,560 $975,560 $975,560 100.00 $0 Metros lineales 2,000 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

## Total: 117

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información General del Proyecto** | | | | | | | | | | | | | | **Avance Financiero** | | | | | | | | | | **Avance Físico** | | | |  |
| **Clave del Proyecto** | **Nombre del Proyecto** | **Número de Proyecto** | **Entidad** | **Municipio** | **Localidad** | **Ámbito** | **Tipo de Recurso** | **Programa Fondo Convenio** | **Programa Fondo Convenio - Específico** | **Ramo** | **Institución Ejecutora** | **Tipo de Proyecto** | **Estatus** | **Ciclo Recurso** | **Presupuesto** | **Modificado** | **Recaudado (Ministrado)** | **Comprometido** | **Devengado** | **Ejercido** | **Pagado** | **% Avance** | **Reintegro** | **Unidad de Medida** | **Población** | **Avance Anual** | **ance Acumu** | **Observaciones** |
| MIC00130200145901 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Construccion De Drenaje (Calle Sin

Nombre) 020 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

El Escobal (Tercera Manzana de San Miguel)

Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Agua y saneamiento

En



Ejecución 2015 $91,934 $432,606 $432,606 $432,606 $125,893 $125,893 $125,893 29.10 $0 Metros Cuadrados 350 50.00 25.00 Financiera: Zitácuaro / Física: / Registro: -

Construccion De Aula, Escuela

MIC15150100491274

Secundaria No 3 (Terminacion) 1286 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Educación

En

Ejecución 2015 $149,720 $149,711 $149,711 $149,711 $149,711 $149,711 $149,711 100.00 $0 Metros Cuadrados 241 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Aula, Jardin De

MIC15150100491437

Niños Miguel Carrillo (Terminacion) 1287 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Educación

En

Ejecución 2015 $53,404 $52,793 $52,793 $52,793 $52,793 $52,793 $52,793 100.00 $0 Metros Cuadrados 114 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Drenaje (Agua

MIC15150200508402

Potable Pavimento Hidrahulico) 1215 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Curvas del Gato Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $619,203 $619,141 $619,141 $619,141 $619,141 $619,141 $619,141 100.00 $0 Metros lineales 500 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Agua Potable

MIC15150200508429

(Drenaje Pavimento Hidrahulico 1218 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Curvas del Gato Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $435,001 $434,883 $434,883 $434,883 $434,883 $434,883 $434,883 100.00 $0 Metros lineales 1,100 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Construccion De Linea De Conduccion

MIC15150200508472

De Agua Potable 1220 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Loma Larga Rural

Aportaciones Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para

Entidades Federativas y Municipios MUNICIPIO Agua y saneamiento

En

Ejecución 2015 $130,145 $130,118 $130,118 $130,118 $130,118 $130,118 $130,118 100.00 $0 Metros lineales 247 0.00 100.00

Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

MIC15150200508498 Construccion De Drenaje 1401 Michoacán de Ocampo Zitácuaro

Rincón de Curungueo (Segunada Manzana de Curungueo)



Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal

33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $518,292 $518,229 $518,229 $518,229 $518,229 $518,229 $518,229 100.00 $0 Metros lineales 250 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150200508581 Construccion De Drenaje 1224 Michoacán de Ocampo Zitácuaro El Aguacate Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $595,203 $595,498 $595,498 $595,498 $595,498 $595,498 $595,498 100.00 $0 Metros lineales 300 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150200508606 Construccion De Agua Potable 1225 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Francisco Serrato

(San Bartolo)

Rural Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $428,203 $428,200 $428,200 $428,200 $428,200 $428,200 $428,200 100.00 $0 Metros lineales 230 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150200508662 Construccion De Drenaje 1430 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $3,460,474 $3,448,846 $3,448,846 $3,448,846 $3,448,846 $3,448,846 $3,448,846 100.00 $0 Metros lineales 75,000 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150200510346 Construccion De Drenaje 1235 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $534,772 $550,155 $550,155 $550,155 $550,155 $550,155 $550,155 100.00 $0 Metros lineales 109 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

MIC15150200510575 De Drenaje 1244 Michoacán de Ocampo Zitácuaro Heróica Zitácuaro Urbano Aportaciones

Federales

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal



33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

MUNICIPIO Agua y saneamiento En Ejecución

2015 $681,748 $681,540 $681,540 $681,540 $681,540 $681,540 $681,540 100.00 $0 Metros lineales 1,100 0.00 100.00 Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al

siguiente nivel.

# PRELIMINAR